| 1.OBJETIVO | Proyectar de manera eficiente y eficaz las obras a ejecutar por la entidad y/o los clientes internos o externos, mediante la elaboración de planos y presupuestos correspondientes |
| --- | --- |
| 2. ALCANCE | Inicia con la solicitud de las necesidades de los clientes internos y externos de la entidad y termina con la elaboración de los planos y presupuestos de obras de infraestructura que sean requeridas en el proceso de contratación. |
| 3. RESPONSABLES | ## Secretario de Obras Públicas. |
| 4. GLOSARIO | PLANEAMIENTO: Trazar o formar el plan de una obra. ¦ Hacer planes o proyectos, plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. PROGRAMACION: Acción y efecto de programar. Previa declaración de lo que se piensa hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un acto o programa o una serie de ellos. Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. FORMULACION: Acción o efecto de formular. Expresar. PROYECTO : Designio o pensamiento de ejecutar algo, Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Representado en perspectiva, Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución de algo de importancia. PRESUPUESTO: Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica, durante un periodo de tiempo, por lo general en forma anual. El Presupuesto hace referencia a los documentos que prevén en un lapso de tiempo determinado, los gastos y ganancias de una entidad, sea el mismo privado o estatal. |
| 5. REGISTROS | - Delegación de visita: GIDC F001. - Diagnóstico de visita: GIDC-F002. - Diagnostico de visita de obra–cliente interno: GIDC-F003. - Listado de solicitudes de necesidades de obras de infraestructura: GIDC-F004. - Listado interno de obras priorizadas para ejecutar: GIDC-F005. - Formato de Presupuesto de obra: GIDC-F006. - Control y seguimiento a las solicitudes de Presupuesto de obra: GIDC-F007. - Presupuesto de obra para estudio previo: GIDC-F008. - Formato de remisión de Presupuesto de obras: GIDC-F0010. - Formato de seguimiento y control de correspondencias: GIDC-F0011. - Formato MAGC F3: Estudios Previos. |
| 6. REQUISITOS LEGALES Y NTCGP 1000:2009 | - Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014 - Ley 1150 del 16 de Julio de 2007 - Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 - Decreto Nº 0949 de Noviembre 01 de 2013 - Decreto 926 del 19 de Marzo de 2010. - Decreto N° 0490 de Julio 28 de 2014. - Decreto Nº 0791 de Abril 22 de 2014 - Decreto N° 1510 del 17 de Julio de 2013. - Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009. |

7. DETALLE DE ACTIVIDADES

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Visitas de inspecciones técnicas, las cuales son programadas de acuerdo con las solicitudes de necesidades de la comunidad y los clientes internos y externos de la entidad: estas son asignadas por el Secretario de Obras Públicas o el Jefe inmediato delegado, el cual asigna a un profesional funcionario de la Secretaría de Obras Públicas para que realice la respectiva visita técnica y diagnostique técnicamente su estado y proceda a proyectar su solución y lo plasme en el respectivo informe de visita. |
| 2 | Priorización de Obras a ejecutar, el cual se realiza de acuerdo con el informe de visita de inspección realizado por un funcionario de la dependencia. Un funcionario responsable realiza un listado interno de obras y la priorización de las obras que ejecutará la Secretaría. Los proyectos prioritarios a realizar se radican ante la secretaria de planeación para ser incluidos en el respectivo plan de inversiones. La Priorización de Obras a ejecutar, en cuanto al Mantenimiento y Reconstrucción de Vías se hace teniendo en cuenta los siguientes ítems: 2.1. Seguridad Vial 2.2. Movilidad Vehicular y Peatonal 2.3. Decreto Nº 0949 de Noviembre 01 de 2013, “Por medio del cual se clasifican las vías en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 2.4. Escorrentías superficiales. |
| PUNTO DE CONTROL | Verificación de las actividades planeadas. El (La) Secretario (a) de Obras Públicas, delega al Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o a un Asesor de la Secretaría, para que verifique que las dos (2) actividades anteriores del procedimiento, se estén realizado de acuerdo a lo establecido en el Plan de actividades del Procedimiento. |
| 3 | El Secretario de Obras Públicas elabora un plan de acción y un plan de compras con base en el presupuesto asignado para la entidad, remitiéndolos a la Secretaría General o al proceso de contratación de la entidad. |
| 4 | Elaboración de planos con los respectivos Pre-diseños, diseños y especificaciones de las obras proyectadas y a ejecutar por la secretaría. Los profesionales de la Secretaría designados, realizan los planos y presupuestos respectivos y lo remiten a un funcionario interno para que los revise, se elabore el respectivo proyecto, se proceda a su radicación ante el banco de proyectos y/o al proceso de contratación. |
| 5 | Elaboración de un Estudio previo de acuerdo con las solicitudes internas o externas de la entidad, elaborado por un funcionario designado por la Secretaría, este es remitido a la secretaria solicitante para que continúe el proceso de contratación y solicitar la Disponibilidad presupuestal y realice el proceso de contratación. |
| PUNTO DE CONTROL | Verificación de las actividades planeadas. El (La) Secretario (a) de Obras Públicas, delega al Jefe Oficina de Programación y Control de Obras o a un Asesor de la Secretaría, para que verifique que las actividades del procedimiento, se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en el Plan de actividades anteriormente descrito. |
| 6 | Fin |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio |
| 31/08/12 | 3.0 | Se establece una nueva versión del procedimiento auditoria Integrada de gestión. |
| 07/10/15 | 3.0 | Se elaboraron ajustes en los Requisitos Legales, en Priorización de Obras y en el Control de Actividades. |